**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОНГОХТО»**

**Ванинского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.11.2022 № 126

п. Монгохто

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2028 годы»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения совета депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 15 мая 2019 года № 426 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края», руководствуясь статьей 5 Устава сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края», администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2028 годы» (далее – Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения «Поселок Монгохто»).

3. Считать утратившим силу постановления администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – постановления):

3.1. Постановление от 27 декабря 2018 года № 219 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.2. Постановление от 01 апреля 2019 года № 64 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.3. Постановление от 25 июня 2019 года № 94 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.4. Постановление от 11 сентября 2019 года № 128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.5. Постановление от 11 ноября 2019 года № 176 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.6. Постановление от 17 декабря 2019 года № 199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.7. Постановление от 27 декабря 2019 года № 211«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.8. Постановление от 22 января 2020 года № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.9. Постановление от 05 февраля 2020 года № 23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.10. Постановление от 04 июня 2020 года № 84 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.11. Постановление от 03 августа 2020 года № 108 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.12. Постановление от 24 декабря 2020 года № 198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.13. Постановление от 15 июня 2021 года № 83 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.14. Постановление от 15 сентября 2021 года № 134 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.15. Постановление от 08 ноября 2021 года № 159 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.16. Постановление от 24 декабря 2021 года № 205 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

3.17. Постановление от 16 июня 2022 года № 65 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»».

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муниципальных правовых актов администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края и на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» в телекоммуникационной сети «Интернет» (mongohto.vanino.org.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о главы администрации

сельского поселения «Поселок Монгохто» В.В. Федотов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  сельского поселения  «Поселок Монгохто»  Ванинского муниципального  района Хабаровского края»  от 08.11.2022 № 126 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территорий сельского поселения

«Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района

Хабаровского края на 2022-2028 годы»

С изменениями в соответствии с постановлениями администрации сельского поселения «Поселок Монгохто»:

от 23.12.2022 № 159;

от 20.02.2023 № 27;

от 25.04.2023 № 52;

от 11.09.2023 № 103;

от 23.10.2023 № 119;

от 26.12.2023 № 156;

от 31.01.2024 № 14.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2028 годы». |
| Основание принятия решения о разработке программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Разработчик  Программы | Главный специалист по вопросам ЖКХ и планированию администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Исполнители  Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее сельского поселения «Поселок Монгохто»). |
| Основные цели и  задачи Программы | Цели Программы:  - содействие освоению и развитию территории поселения, решению социальных проблем населения;  - создание благоприятных условий жизни для населения на территории сельского поселения;  - улучшение внешнего облика сельского поселения, который определяется технически исправным состоянием зданий, элементов благоустройства, содержанием зеленых насаждений и поддержанием необходимого эстетического уровня.  Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:  - приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети освещения;  - организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории поселка Монгохто;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства дворовых территорий. |
| Срок реализации  Программы | 2022-2028 годы. |
| Основные мероприятия Программы | В рамках реализации Программы необходимо выполнить следующие мероприятия:  - ремонт, реконструкция и модернизация сети уличного освещения;  - расширение сети уличного освещения;  - текущее содержание территории общего пользования в зимнее и летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, уборка скопления несанкционированного мусора и отходов, летнее содержание газонов (выкашивание). Валка аварийных деревьев;  - подготовка и проведение субботников;  - установка скамеек и урн;  - содержание мест захоронения, благоустройство и очистка кладбища, погребение тела (останков) человека после его смерти при отсутствии исполнителя волеизъявления умершего;  - изготовление табличек названий улиц и номеров домов, расположенных на территории. |
| Объемы и источники  финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет – 10 048,0262 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 892,11919 тыс. рублей;  2023 год – 955,88701 тыс. рублей;  2024 год – 5642,4тыс. рублей;  2025 год – 37,62 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 1260,0 тыс. рублей;  2028 год – 1260,0 тыс. рублей.  Источником финансирования Программы является: средства бюджета сельского поселения «Поселок Монгохто».  Объем финансирования Программы, перечень мероприятий и смета расходов носят прогнозируемый характер и ежегодно подлежат корректировке с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | - создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения «Поселок Монгохто»;  - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог поселения;  - доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек поселения до нормативного состояния;  - улучшение внешнего облика поселения;  - внедрение энергосберегающих технологий;  - привитие жителям поселка любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» на основе материалов и отчетов, предоставляемых администрацией сельского поселения «Поселок Монгохто».  Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» в течение месяца после окончания календарного года представляет в Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» ежегодный отчет о выполнении Программы.  Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» и Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы. |
| Организация  управления | Управление реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Поселок Монгохто». |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Поселок Монгохто это закрытый военный городок, образованный в 1947 году, как база Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. В последние десятилетия вопросами благоустройства занималось командование гарнизона и мероприятия по благоустройству, в этот период, можно охарактеризовать как стихийные и бессистемные.

В 2009-2022 году основные усилия администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» были направлены на ремонт и поддержание существующей системы освещения, расширение сети уличного освещения и освещение придомовых территорий, санитарную очистку территорий поселка, полную перестройку схемы вывоза ТБО с придомовых территорий и создание МАФ на придомовых территориях, создание парка отдыха.

Данная Программа направлена на комплексный, взаимоувязанный, с иными программами поселения, подход к вопросам общего благоустройства, определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по благоустройству территорий и улучшению условий проживания населения. Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретных задач: от выполнения необходимых работ по разработке проектной документации до обеспечения должного контроля за качеством выполнения работ по благоустройству поселения в целом.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Целью Программы является комплексное решение проблемы благоустройства.

Основной задачей благоустройства является повышение уровня комфортности жителей поселка Монгохто.

Выполнение этой задачи обеспечивается комплексом мероприятий:

- ремонт, реконструкция и модернизация сети уличного освещения;

- расширение сети уличного освещения;

- текущее содержание территории общего пользования в зимнее и летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, уборка скопления несанкционированного мусора и отходов, летнее содержание газонов (выкашивание). Валка аварийных деревьев;

- подготовка и проведение субботников;

- установка скамеек и урн;

- содержание мест захоронения, благоустройство и очистка кладбища;

- изготовление табличек названий улиц и номеров домов, расположенных на территории;

- создание парка отдыха.

Учитывая значительные объемы финансовых средств необходимых для выполнения поставленных задач, реализация Программы запланирована на 2022-2028 годы.

Предполагается, что в период реализации Программы возможны изменения перечня основных мероприятий по благоустройству поселения (Приложение к Программе). В перечне представлены основные мероприятии, но при подготовке проектов работ, в их состав по необходимости могут быть включены дополнительные работы (услуги). Также возможно исключение некоторых видов работ в связи с отсутствием необходимости их выполнения.

3. Система программных мероприятий

Решение поставленных задач следует обеспечить путем реализации мероприятий направленных на комплекс мер по благоустройству территорий поселения.

Наиболее ресурсоемкие и долговечные работы по благоустройству должны выполняться с соблюдением следующих условий:

- на основании подготовленного и согласованного в установленном порядке проекта (схемы) производства работ. В состав согласующих органов входит отдел архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, представитель управляющей организации, представитель общественной организации (в случае осуществления контроля со стороны общественных организаций);

- при подготовке проекта (схемы) освещения необходимо учитывать факторы, влияющие на безопасность дорожного движения и комфортность передвижения пешеходов, особенно детей;

- работы по расширению сети уличного освещения должны выполняться организацией имеющий допуск СРО на производство данного вида работ.

4. Ресурсное обеспечение программы

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке, с учетом бюджетных ассигнований из средств местного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год, средств краевого бюджета и привлеченных средств из иных источников.

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования представлены в разделе № 7 настоящей Программы.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает выполнение комплекса программных мероприятий за счет средств из бюджета поселения.

В зависимости от объемов финансирования будет определяться перечень первоочередных работ.

Отбор исполнителей программных мероприятий, будет проводиться на конкурсной основе из числа строительных и проектных организаций в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом выполнения Программы обеспечивает администрация сельского поселения «Поселок Монгохто».

6. Оценка результативности реализации программы, ее социально-экономической и бюджетной эффективности, а также социальных, экономических и экологических последствий от реализации Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на благоустройство территорий поселка Монгохто.

Реализации Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения «Поселок Монгохто»;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог поселения;

- доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек поселения до нормативного состояния;

- улучшение внешнего облика поселения;

- привитие жителям поселка любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения.

Комплексное выполнение программных мероприятий обеспечит создание комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности для жителей поселка, повысит уровень санитарно-гигиенических условий проживания, улучшит экологическую ситуацию в поселке и в целом повысит уровень жизни населения.

Достижение указанных результатов создаст более привлекательные условия для проживания в поселке Монгохто и, соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию района в целом.

7. Объем финансирования Программы по годам:

  Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет сельского  поселения «Поселок Монгохто» | 892,11919 | 955,88701 | 3314,29 | 37,62 | 0,0 | 1260,0 | 1260,0 |
| Бюджет края | 0,0 | 0,0 | 2194,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование со стороны населения | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование со стороны прочих источников внебюджетного софинансирования | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 892,11919 | 955,88701 | 5642,4 | 37,62 | 0,0 | 1260,0 | 1260,0 |

|  |
| --- |
| Приложение  к муниципальной программе  «Благоустройство территорий  сельского поселения  «Поселок Монгохто»  Ванинского муниципального  района Хабаровского края  на 2022-2028 годы» |

СМЕТА РАСХОДОВ

на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района

Хабаровского края на 2022-2028 годы»

Тыс. рублей.

| №  п/п | Перечень мероприятий по благоустройству | Необходимое  количество  денежных средств | Объемы финансирования по годам | | | | | | | Источник финансирования | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. | Ремонт и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | 1349,97202 | 249,40519 | 177,00683 | 300,0 | 37,62 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт, реконструкция и модернизация сети уличного освещения | 400,198 | 0,0 | 250,198 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет поселения |
|  | Приобретение материалов для ремонта уличного освещения | 151,050 | 0,0 | 1,050 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | Бюджет поселения |
|  | Всего разделу 1: |  | 249,40519 | 428,25483 | 400,0 | 37,62 | 0,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 2. | Содержание территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущее содержание территории общего пользования в зимнее и летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, уборка скопления несанкционированного мусора и отходов, летнее содержание газонов (выкашивание). Валка аварийных деревьев | 2850,0 | 600,0 | 450,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | Бюджет поселения |
|  | Благоустройство мест массового отдыха жителей поселка | 4422,40 | 0,0 | 0,0 | 4422,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Устройство площадки патриотического воспитания населения (асфальтирование площадки и тротуаров, экспозиция военной техники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 2937,260 |  |  | 2937,260 |  |  |  |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в государственной программе Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и про-довольствия в Хабаровском крае", утверждённой постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр | 1560,0 |  |  | 1560,0 |  |  |  |  | Бюджет края |
|  |  | 1297,260 |  |  | 1297,260 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | Софинансирование со стороны населения |
|  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | Софинансирование со стороны прочих источников внебюджетного софинансирования |
|  | Устройство площадки патриотического воспитания населения (озеленение, устройство освещения и ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1485,14 |  |  | 1485,14 |  |  |  |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в государственной программе Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-хозяйственной продукции, сырья и про-довольствия в Хабаровском крае", утверждённой постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр | 634,11 |  |  | 634,11 |  |  |  |  | Бюджет края |
|  |  | 797,030 |  |  | 797,030 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  |  |  | Софинансирование со стороны населения |
|  |  | 27,0 |  |  | 27,0 |  |  |  |  | Софинансирование со стороны прочих источников внебюджетного софинансирования |
|  | Приобретение краски и кистей для покраски МАФ | 51,64618 | 9,014 | 42,63218 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к новогодним праздникам | 668,7 | 33,7 | 35,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | Бюджет поселения |
|  | Доставка песка для детских площадок | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Всего по разделу 2: |  | 642,714\* | 527,63218\* | 5232,4 | 0,0\* | 0,0\* | 850\* | 850\* |  |
| 3. | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и очистка кладбища. | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджет поселения |
|  | Всего по разделу 3: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | ВСЕГО по Программе:  Из них: | 10 048,0262 | 892,11919 | 955,88701 | 5642,4 | 37,62 | 0,0 | 1260,0 | 1260,0 |  |
|  |  | 3351,13966 |  |  | 2194,11 |  |  |  |  | Бюджет края |
|  |  | 2157,25891 |  |  | 3314,29 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  |  | 67,0 |  |  | 67,0 |  |  |  |  | Софинансирование со стороны населения |
|  |  | 67,0 |  |  | 67,0 |  |  |  |  | Софинансирование со стороны прочих источников внебюджетного софинансирования |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_