АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОНГОХТО»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2021 № 155

п. Монгохто

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 5 Устава сельского поселения «Поселок Монгохто», администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы» (далее - Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

3. Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 27 ноября 2018 года № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2018-2023 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муниципальных правовых актов администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края и на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» в телекоммуникационной сети «Интернет» (mongohto.vanino.org.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

сельского поселения «Поселок Монгохто»                                   И.А. Гаврилов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального

района Хабаровского края»

от 08.11.2021 № 155

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского

поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района

Хабаровского края на 2022-2027 годы»

С изменениями в соответствии с постановлениями администрации сельского поселения «Поселок Монгохто»:

от 16.06.2022 № 62;

от 08.11.2022 № 122;

от 21.12.2022 № 153;

от 27.06.2023 № 79;

от 20.12.2023 № 148.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы». |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее - сельского поселения «Поселок Монгохто»). |
| Разработчик Программы | Главный специалист по вопросам ЖКХ и планированию администрации сельского поселения «Поселок Монгохто». |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто». |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: - ремонт и восстановление покрытий внутри дворовых транспортно-пешеходных зон, внутриквартальных транспортно-пешеходных связей, проездов к дворовым территориям; - повышение уровня санитарно-гигиенических условий проживания за счет грамотного функционального зонирования дворовых территорий с выделением зон зеленных насаждений различного назначения и мест размещения площадок для размещения мусоросборных контейнеров; - создание новых и обустройство существующих детских площадок, площадок для занятий физкультурой и спортом, площадок для отдыха взрослого населения, обустройство площадок необходимым набором современного оборудования; - создание новых и обустройство существующих парковочных мест для личного автотранспорта жителей поселка Монгохто; - привлечение общественных организаций, жителей многоквартирных домов, управляющие организации к работе по ремонту, содержанию и сохранению дворового благоустройства. |
| Перечень основных мероприятий | Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий: - разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям; - проведение торгов по выбору подрядной организации на производство строительных работ; - выполнение строительных работ подрядными организациями; - контроль за выполнением строительных работ. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2022-2027 годы, Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объём необходимого финансирования Программы – 3549, 386 тыс. рублей: 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 529,386 тыс. рублей; 2024 год – 1000,0 тыс. рублей; 2025 год – 1000,0 тыс. рублей; 2026 год – 1000,0 тыс. рублей; 2027 год – 20,0 тыс. рублей. Источниками финансирования Программы являются: средства бюджета сельского поселения «Поселок Монгохто» и привлеченные средства. Объем финансирования Программы, перечень мероприятий и смета расходов ежегодно корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемыми результатами Программы является: - создание комфортных, благоприятных и безопасных условий проживания жителей поселка Монгохто; - решение вопросов озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, выгула и дрессировки собак, организации дорожно-тропиночной сети, упорядочения размещения легкового автотранспорта на дворовых территориях; - создание условий для детского спортивного и юношеского воспитания, привлечение детей к командным видам спорта во вновь построенных спортивных сооружениях; - создание условий для отдыха и досуга маломобильных групп населения и инвалидов; - обеспечение комплексного благоустройства в границах поселения; - повышение гражданской ответственности граждан всех возрастных групп по содержанию и сохранению благоустройства своих дворов; - привлечение общественных организаций к контролю за выполнением работ по благоустройству и работой управляющих организаций; -количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов: В 2022 году – 0 дворовых территорий; В 2023 году – 0 дворовых территорий; В 2024 году – 0 дворовых территорий; В 2025 году – 1 дворовая территория; В 2026 году – 1 дворовая территория; В 2027 году – 1 дворовая территория. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» на основе материалов и отчетов, предоставляемых администрацией сельского поселения «Поселок Монгохто». Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» в течение месяца после окончания календарного года представляет в Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» ежегодный отчет о выполнении Программы. Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» и Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Управление реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Поселок Монгохто». |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Жилой фонд в сельском поселении «Поселок Монгохто» составляет 30 муниципальных жилых домов, из которых 27 – многоквартирные. Из общего количества дворовых территорий 4 нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции либо дооборудовании.

Площадь внутриквартальных проездов составляет 26100 кв.м., площадь устроенных дорог на придомовых территориях составляет 12500 кв.м., 47% (2500 кв.м.) придомовых территорий требуют капитального ремонта, 672 кв.м. стоянок требуют устройства, 600 кв.м. проездов требуют капитального ремонта.

Поселок Монгохто это закрытый военный городок, образованный в 1947 году, как база Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. Сдача в эксплуатацию многоквартирных домов в поселке, которые были впоследствии переданы в муниципальную собственность поселка Монгохто, началась с 1957 года и основная застройка поселка Монгохто была завершена в 1993 году.

Факторами, повлиявшими на недостаточное благоустройство придомовых территорий, в поселении являются:

- застройка поселка проводилась без учета повышения уровня благосостояния жителей и не была рассчитана на большое количество личного транспорта жителей, таким образом, стоянки для личного транспорта жителей фактически не оборудовались;

- до передачи в 2006 году домов в муниципальную собственность, разрешение на установку гаражей под личный транспорт жителям выдавалось командованием гарнизона, без согласования с администрацией;

- отсутствие в некоторых дворах необходимых территорий для обеспечения многоквартирных домов нормативным набором придомовых сооружений;

- 100% придомовых территорий и подъездов к ним, устроены из армобетона или уложены дорожными плитами, которые в ходе эксплуатации на 75-80% разрушены;

- детскими игровыми комплексами (площадками), с минимальным набором сооружений было оборудовано 8 придомовых территорий, а спортивные комплексы, за исключением стадиона «Север» – отсутствуют.

Таким образом, данные факторы оказали влияние на освоение и застройку поселка при его строительстве, что проявилось как высокая плотность застройки многоквартирным домами на ограниченных территориях.

Указные обстоятельства, а также отсутствие комплексного, системного подхода при застройке поселка, сформировали ряд основных проблем для формирования полноценной, комфортной среды проживания жителей многоквартирных домов:

- небольшие расстояния между жилыми домами, в некоторых случаях полное отсутствие дворовых территорий, и территорий пригодных для их обустройства;

- второстепенность вопросов благоустройства придомовых территорий при строительстве жилья в 60-90 годы, что обуславливает низкое качество выполненных в то время работ, реализация решений, не учитывающих развитие населенных пунктов.

Основные, объективные проблемы в течение времени усугубились также и за счет субъективных факторов, таких как:

- бесхозность придомовых территорий, отсутствие собственников либо организаций отвечающих за состояние придомовых территорий;

- фактически полное отсутствие мероприятий по восстановлению и ремонту существующих объектов благоустройства придомовых территорий;

- значительное увеличение количества личного автотранспорта, для парковки которого владельцы используют все возможные места, включая газоны и детские площадки, так как специальных мест для парковки транспорта во дворах не предусмотрено;

- безответственное отношение коммунальных служб при проведении ремонта внутриквартальных сетей, не выполнение работ либо халатное выполнение работ по рекультивации и восстановлению покрытий придомовых территорий и проездов к ним.

Таким образом, в настоящее время все придомовые территории многоквартирного жилого фонда, построенного во второй половине ХХ века имеют основные, характерные проблемы:

- разрушенное покрытие дворовых и внутриквартальных проездов                       и тротуаров;

- отсутствие либо неудовлетворительное состояние детских игровых комплексов и спортивных площадок;

- отсутствие мест для парковки автотранспорта жителей;

- отсутствие малых архитектурных форм во дворах;

- отсутствие либо неудовлетворительное состояние зеленых насаждений на придомовых территориях.

Программа направлена на комплексный, взаимоувязанный подход к вопросам капитального ремонта придомовых территорий и проездов к ним, определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по благоустройству придомовых территорий и улучшению условий проживания населения. Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретных задач: от выполнения необходимых работ по разработке проектной документации до обеспечения должного контроля за качеством выполнения работ по благоустройству.

В связи с тем, что сельское поселение «Поселок Монгохто» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему капитального ремонта придомовых территорий и проездов к ним, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет местного бюджета и привлеченных средств краевого и районного бюджетов.

- Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является комплексное решение проблемы капитального ремонта придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Создание комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности, формирование высокой бытовой культуры населения на территориях, прилегающих к постоянному месту жительства, активной гражданской позиции населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на дворовых территориях.  Решение вопросов озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, выгула и дрессировки собак, организации транспортно-пешеходной сети, упорядочения размещения легкового автотранспорта на дворовых территориях.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

-  ремонт асфальтобетонного покрытия, с заменой и без замены бортового камня;

-  выполнение работ по инженерной подготовке территории;

-  ремонт и устройство новых детских и спортивных площадок с заменой конструктивных элементов и обустройством новых дополнительных элементов;

- обустройство новых парковочных мест путем расширения внутриквартальных и внутридворовых проездов и устройством парковочных «карманов»;

- привлечение общественных организаций и граждан для контроля за качеством выполняемых работ по благоустройству придомовых территорий и содержанию их в надлежащем состоянии.

Учитывая значительные объемы финансовых средств необходимых для выполнения поставленных задач, реализация Программы запланирована на 2018-2023 годы.

Предполагается, что в период реализации Программы возможны изменения перечня основных мероприятий по капитальному ремонту придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям (Приложение к Программе). В перечне представлены основные мероприятия, но при подготовке проектов благоустройства в состав работ по необходимости могут быть включены работы по инженерной подготовке территории, устройству подпорных стенок, водоотводных лотков и т. п. Также возможно исключение некоторых видов работ в связи с отсутствием необходимости их выполнения.

- Система программных мероприятий

Решение поставленных задач следует обеспечить путем реализации мероприятий направленных на комплекс мер по капитальному ремонту придомовых территорий и проездов к ним.

Наиболее ресурсоемкие и долговечные работы по капитальному ремонту и восстановлению покрытий внутридворовых проездов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройству стоянок, а также установка бордюрного камня должны выполняться с соблюдением следующих условий:

- на основании подготовленного и согласованного в установленном порядке проекта (схемы) производства работ. В состав согласующих органов входит отдел архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, представитель управляющей организации, представитель общественной организации (в случае осуществления контроля со стороны общественных организаций);

- при подготовке проекта (схемы) благоустройства придомовой территории необходимо учитывать высотные отметки поверхности земли для обеспечения организованного стока поверхностных вод. При этом следует исключить возможность стояния воды на дворовой территории и сброс поверхностных вод на прилегающие придомовые территории. При отсутствии вблизи инженерных сооружений для сбора поверхностных вод, сброс следует производить в направлении внутриквартальных проездов;

- работы по устройству твердого покрытия должны выполняться организацией имеющий допуск СРО на производство данного вида работ.

Менее ресурсоемкие работы по устройству детских и спортивных площадок, озеленению, устройству ограждений, также следует выполнять по согласованному в установленном порядке проекту (схеме), выполненной на основании анализа прилегающих территорий, при этом должны соблюдаться следующие требования:

- функциональное зонирование территории с выделением соответствующих зон различного назначения;

- организация тропиночной, пешеходной сети, обеспечивающей внутридворовые и внутриквартальные связи;

- при отсутствии возможности организации необходимого набора придомовых элементов, в связи с отсутствием придомовой территории следует предусматривать площадки большей вместимости на смежных придомовых территориях для обслуживания нескольких многоквартирных домов.

В случае частичного финансирования работ по капитальному ремонту придомовой территории следует определять хронологический порядок выполнения работ таким образом, чтобы выполненные мероприятия не ограничивали возможность реализации полного комплекса работ.

4. Ресурсное обеспечение программы

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке, с учетом бюджетных ассигнований из привлеченных средств, средств местного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год, определяется в доле софинансирования расходов к объему выделенных средств.

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования представлены в разделе № 7 настоящей Программы.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает выполнение программных мероприятий за счет средств направленных на благоустройство придомовых территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

В зависимости от объемов финансирования будет определяться перечень первоочередных работ. Жители многоквартирных жилых домов могут участвовать в работах по капитальному ремонту придомовых территорий многоквартирных домов: вносить свои предложения, осуществлять контроль за качеством выполняемых работ, производить работы, не требующие наличия допуска СРО, осуществлять подготовку схем организации придомовой территории.

Отбор исполнителей программных мероприятий, будет проводиться на конкурсной основе из числа строительных и проектных организаций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом выполнения Программы обеспечивает администрация сельского поселения «Поселок Монгохто».

6. Оценка результативности реализации программы, ее социально-экономической и бюджетной эффективности, а также социальных, экономических и экологических последствий от реализации Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на выполнение капитального ремонта придомовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Реализации Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- восстановить асфальтобетонное (бетонное) покрытие внутридворовых и внутриквартальных проездов и тротуаров, произвести замену бордюрного камня;

- исключить подтопление дворовых территорий поверхностными и грунтовыми водами;

- создать беспрепятственную среду для передвижения маломобильных групп населения;

- восстановить благоустройство дворовых территорий, включая реконструкцию системы зеленых насаждений;

- создать условия для развития детской и юношеской физической культуры по месту жительства;

- улучшить условия экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- исключить хаотичную парковку легкового автотранспорта жителей на газонах и детских площадках;

- отремонтировать 4 дворовых территории многоквартирных домов.

Комплексное выполнение программных мероприятий обеспечит создание комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности для жителей поселка, повысит уровень санитарно-гигиенических условий проживания, улучшит экологическую ситуацию в поселке и в целом повысит уровень жизни населения.

Достижение указанных результатов сделает более привлекательным для проживания в поселке Монгохто и, соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию района в целом.

7. Объем финансирования Программы по годам:

Тыс. рублей

| Источник финансирования по годам | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет сельского поселения | 0,0 | 529,386 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 20,0 |

Приложение

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт дворовых

территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных

домов сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального

района Хабаровского края

на 2022-2027 годы»

Перечень мероприятий

по выполнению муниципальной программы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2027 годы»

Тыс. рублей

| № мероприятия | Адрес дома | Объемы финансирования по годам в ценах 2021 года | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Ремонт дворовых территорий |
|  | Капитальный ремонт дворового проезда на придомовой территории дома № 6 по улице Спортивной S=1400 м2 | 0,0 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт дворовой территории (3-ий этап) Устройство проезда и дополнительной стоянки на дворовой территории дома № 18 по ул. Театральной |  | 0,0 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дворового проезда на придомовой территории дома № 4 по улице Спортивной |  |  | 980,0 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дворового проезда на придомовой территории дома № 8 по улице Спортивной |  |  |  | 980,0 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт дворового проезда на придомовой территории дома № 7 по улице Спортивной |  |  |  |  | 980,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт дворового проезда на придомовой территории дома № 6 по улице Спортивной |  | 529,386 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт дворовой территории домов № 2 и № 4 по улице 50 Лет Октября |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Ремонт и устройство ограждений на придомовых территориях |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Приобретение щебня и отсева для благоустройства придомовых территорий (выравнивание площадок и подсыпка щебнем) | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Бюджет поселения |
|  | ВСЕГО: | 0,0 | 529,386 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 20,0 |  |

__________