ПЛАН

капитальных ремонтов и закупок

для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения «Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

на 2014 год

| № п/п | Наименование предмета контракта | Ед. измерения | Количество (объем) | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта, тыс.руб. | Срок размещения извещения об осуществлении закупки (мес., год) | Срок исполнения контракта (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на придомовых территориях дома № 2, по ул. Спортивной, дома № 15 по улице Театральной. | м2 | 1344 | 1 400,00 | Июнь 2014 | Июль-август 2014 |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Театральной | м2 | 2800 | 1 100,00 | Июнь 2014 | Июль-август 2014 |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, фундамента и отмостки муниципального жилого дома сельского поселения по адресу: ул. Театральная, д.6 | м2 | 970 | 280,0 | Апрель 2014 | Июль 2014 |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, фасада, фундамента и отмостки муниципального жилого дома сельского поселения по адресу: ул. Театральная, д.1-1а | м2 | 2209,52/ 460 | 1291,7 | Апрель 2014 | Июль 2014 |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли жилого дома сельского поселения по адресу: ул. Спортивная д. 4 | м2 | 2055 | 1987,6 | Май 2014 | Август 2014 |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли жилого дома сельского поселения по адресу: ул. Спортивная д. 6 | м2 | 760 | 740,0 | Май 2014 | Август 2014 |
|  | Поставка и установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и ГВС | изд. | 3 | 900,00 | Май 2014 | Сентябрь 2014 |
|  | Выполнение работ по ремонту уличного освещения сельского поселения | пог. м. | 650 | 285,00 | Май 2014 | Июль-сентябрь 2014 |
|  | Ремонт сетей водопровода |  |  | 1 000,00 | Май 2014 | Июль-август 2014 |
|  | Комплексный ремонт квартир | м2 | 200 | 1 000,00 | Сентябрь 2014 | Ноябрь 2014 |
|  | Капитальный ремонт общедомового электроосвещения в многоквартирном муниципальном жилом доме № 2 по ул. 50 Лет Октября |  | 4 подъезда | 1250,00 | Май 2014 | Июль 2014 |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши жилого дома сельского поселения по адресу: ул. Театральная д.14 | м2 | 733 | 1697,2 | Апрель 2014 | Июль 2014 |
|  | Поставка оборудования для детских игровых площадок для сельского поселения «Поселок Монгохто» | компл. | 1 | 300,00 | Май 2014 | Июль 2014 |
|  | Выполнение работ по расчистке внутри поселковых дорог от снега в поселке Монгохто | м2 | 26730 | 499,00 | Октябрь 2014 | 15 ноября 2014 года по 15 апреля 2015 года |
|  | Оказание услуг по удалению отходов и мусора на территории поселка Монгохто | м2 | Территория поселка Монгохто, за исключением придомовой территории | 499,00 | Октябрь 2014 | 1 декабря 2014 – 1декабря 2015 |
|  | Заключение муниципального контракта на Выполнение работ по паспортизации сетей водоснабжения |  |  | 700,00 |  | Август 2014 |
|  | Закупка радиаторов отопления | шт | 150 | 500,00 | Май 2014 – сентябрь 2014 | Май 2014 – сентябрь 2014 |
|  | Договор энергоснабжения |  |  | 95,00 | Декабрь 2014 | Январь- декабрь 2015 |
|  | Договор теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  | 100,00 | Декабрь 2014 | Январь- декабрь 2015 |
|  | Закупка пластин теплообменника | шт | 100 | 500,00 | Август 2014 | Август 2014 – сентябрь 2014 |